Backlog del Proyecto

1. Etapa Inicial y Estructura del Proyecto | 14 al 27 de agosto, 2025

- Creación de la estructura base del repositorio con carpetas de documentación y diagramas.

- Inicio del documento general y guía de documentación.

- Finalización del documento de Entidades y creación de carpeta para diagramas de proceso.

- Implementación inicial de seguridad en backend (Spring Security, sin temática final aún).

2. Etapa de Análisis y Documentación | 11 al 19 de septiembre, 2025

- Compleción del documento de requerimientos funcionales y estructura del front/back.

- Creación y actualización de documentos de entidades, análisis de requisitos, y metodología de trabajo.

- Avances en el frontend (pantallas de registro) y subida de diagramas (Excalidraw).

- Ajustes y unificación de documentos de Etapa 1 y Etapa 2.

3. Etapa de Modelado e Implementación del Backend | 26 al 27 de septiembre, 2025

- Finalización del modelado de entidades y relaciones en JPA/Hibernate.

- Implementación de clases intermedias y pruebas iniciales con Postman.

- Avance en la modificación de datos de Emprendimiento y Contactos.

- Documentos actualizados con portada y análisis.

4. Registro, Login y Flujo de Usuarios | 1 al 6 de octubre, 2025

- Implementación de registro, login e información de emprendimientos (sin contactos).

- Validación de email en login y correcciones generales en validaciones.

- Implementación del sistema de validación y manejo personalizado de errores (Request + Exceptions).

- Primeros módulos de perfil y frontend para login y registro.

5. Backend Intermedio: DTOs, Pedidos y Excepciones | 10 al 16 de octubre, 2025

- Creación del manejador global de excepciones y avance en Producto y Pedido.

- Validación y guardado correcto de tokens desde frontend.

- Nuevos DTOs y endpoints para flujo de datos entre capas.

- Documento explicativo de endpoints (Productos y Materiales).

- Correcciones de DTOs y queries personalizadas.

6. Consolidación del Backend Administrativo | 13 al 20 de octubre, 2025

- Finalización de CRUD de Pedidos y Materiales (carga, modificación, stock, habilitar/deshabilitar).

- Implementación de endpoints administrativos (AdminController).

- Correcciones generales del frontend y avance del dashboard de administrador.

- Tareas programadas y mejoras en DTOs para pedidos.

7. Etapa 2: Integración Frontend + Backend | 24 al 30 de octubre, 2025

- Avance de Etapa 2 y correcciones en backend.

- Configuración del dashboard y ajustes visuales.

- Mejora en la interfaz: filtros, búsquedas, precios y diseño de módulos (Sobre Nosotros, Footer).

- Implementación de carga de comprobantes y flujo de pedidos cliente–admin.

8. Etapa Avanzada: Funcionalidades Complejas y Correcciones | 3 al 9 de noviembre, 2025

- Visualización de productos en dashboard y correcciones backend.

- Nuevos estados de pedidos, imágenes de perfil y endpoints para cambio de foto.

- Implementación de términos y políticas (checkbox en registro).

- Mejora en carrito de compras y flujo completo de carga de productos.

- Documento DER Físico finalizado.

9. Etapa Final y Mantenimiento |10 al 12 de noviembre, 2025

- Ajustes finales en el módulo de productos (frontend).

- Revisión y unificación de cambios en backend, pedidos y validaciones.

- Cierre de backlog con versión estable funcional (front + back integrados).